Компания «Кварта-Л» включена в Реестр недобросовестных поставщиков

По результатам рассмотрения обращения заказчика,    Конышевского районного дома культуры,    16    апреля Курское УФАС включило в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2    года подрядную организацию ООО «Кварта-Л»,    по вине которой были сорваны сроки капитального ремонта здания дома культуры в п.    Конышёвка.
Работы выполнялись в рамках федерального проекта «Культурная среда»,    их стоимость составляла 45    млн рублей.    К 31    марта – дате окончания работ,    определённой контрактом,    – подрядчик выполнил только 35%    всего объема работ.

2024-04-17    07:38:00